**dot. umowy o dofinansowanie nr PPB/000006/06/D** Harmęże, 24.01.2025 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**GWARDIAN KLASZTORU NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P. w Harmężach**

zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia:

Dostawa i montaż otwartej platformy pionowej zewnętrznej (podnośnika pionowego) dla osób z niepełnosprawnościami przy Klasztorze w Harmężach.

Projekt pn.: **,,Poprawa dostępności architektonicznej budynku domu rekolekcyjnego klasztoru w Harmężach poprzez likwidację barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych przed budynkiem i w środku budynku”** jest finansowany w ramach programu ,,Dostępna przestrzeń publiczna”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kazimierz Malinowski

Gwardian

……………………………………………….

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :**

1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa płyty fundamentowej pod platformę pionową zewnętrzną (podnośnika pionowego) oraz dostawa, montaż i uruchomienie otwartej platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnościami przy Klasztorze w Harmężach w ramach projektu pn.: ,,Poprawa dostępności architektonicznej budynku domu rekolekcyjnego klasztoru w Harmężach poprzez likwidację barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych przed budynkiem i w środku budynku”.

1.2 W zakresie robót planowane są niżej wymienione działania:

1. budowa płyty fundamentowej żelbetowej do posadowienia platformy;
2. doprowadzenie instalacji zasilającej oraz wykonanie zasilania platformy w energię elektryczną;
3. dostarczenie i zamontowanie platformy dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu przy wejściu do budynku;
4. uruchomienie platformy pionowej;
5. pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji;
6. przygotowania dokumentacji powykonawczej;
7. uzyskanie w UDT decyzji o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji;
8. utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek, śmieci oraz opakowań;
9. wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.

1.3 PARAMETRY TECHNICZNE PLATFORMY:

1. szyb: konstrukcja platformy samonośna bez szybu;
2. sterowanie elektroniczne;
3. udźwig: 350-400 kg;
4. prędkość jazdy: 0,05-0,1 m/s;
5. wysokość podnoszenia: 1200 mm;
6. ilość przystanków: 1;
7. usytuowanie wejść na platformę: przelotowe pod kątem 90°;
8. rampa najazdowa - tak, składana manualnie na dolnym przystanku;
9. platforma malowana w kolorze RAL (do uzgodnienia);
10. zastosowane zabezpieczenia: antypoślizgowy podest;
11. obudowa podnośnika na platformie i drzwiczki pełne poliwęglanowe lub tralkowane pionowo,
12. platforma pionowa musi być wykonana wg zasad dostępności, wg wytycznych doradcy ds. dostępności oraz ogólnodostępnych informacji - **ABC Dostępności: P jak Podnośnik pionowy**

(http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1774533).

1.4 Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, które konieczne są do

wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną. Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej

oraz własnych pomiarów przed złożeniem oferty. Wizja lokalna odbędzie się z udziałem upoważnionego

przedstawiciela Zamawiającego: Magdalena Michna-Czyrwik. Zamawiający informuje, iż odbycie wizji

lokalnej ma charakter obligatoryjny, w takim przypadku złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej

będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony

przez Zamawiającego protokół. Protokół zostanie podpisany przez potencjalnych Wykonawców, którzy

wezmą udział w wizji lokalnej. Protokół będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. Wymagana wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

1.5 Zamawiający wymaga również udzielenia rękojmi i gwarancji na okres **60 miesięcy**.

1.6 Ważne informacje - dane budynku Klasztoru w Harmężach:

1. budynek nie jest zabytkiem,
2. dla powyższych działań został wykonany projekt techniczny będący załącznikiem do oferty.
3. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:** od dnia zawarcia umowy - do **30 maj 2025 roku**.
4. **TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 luty 2025 r. do godz. 1000.**
5. **MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:**Klasztor Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

ul. Franciszkańska 12

32-600 Harmęże

1. **FORMA SKŁADANIA OFERT:**
   1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: [**magdalena@centrumkolbe.pl**](about:blank)**.**
   2. **Wymagane załączniki składane razem z ofertą:**
      1. **Wykaz wykonanych robót zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.**
      2. **Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.**
      3. **Oświadczenie „sankcyjne” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego,**
      4. **Dane i parametry techniczne platformy pionowej zewnętrznej.**
   3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
   4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
   5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
   6. Oferty złożone przez Wykonawcę nie spełniające warunków zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
   7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień/uzupełnień dotyczących treści złożonej oferty.
   9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia.
   10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
2. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków** |
| 1. | **Posiadanie wiedzy i doświadczenia:**  Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie jednej usługi dotyczącej dostawy i montażu otwartej platformy pionowej zewnętrznej (podnośnika pionowego), wykonanej w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.  Spełnienie warunku zostanie zweryfikowane w oparciu o dołączone do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia.  Wykonawca składa dokumenty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisanej przez osobę upoważnioną do złożenia oferty. |
| 2. | **Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku osób niebędących pracownikami Wykonawcy należy przedstawić pisemne oświadczenia tych osób o oddaniu się do dyspozycji Wykonawcy na czas realizacji zamówienia. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej  posiadającą określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia, które  zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do  pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego  zamówienia.  Spełnienie warunku zostanie zweryfikowane w oparciu o dołączone do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie ww. uprawnień wraz z potwierdzeniem posiadania aktualnego ubezpieczenia.  Wykonawca składa dokumenty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisanej przez osobę upoważnioną do złożenia oferty. |
| 3. | **UWAGA: Jeżeli załączone do oferty dokumenty będą budziły wątpliwość, Zamawiający może żądać przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 2.** |

1. **KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:**Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
   - spełnia / nie spełnia  
   - cena ofertowa – 100%
2. **WARUNKI PŁATNOŚCI:**Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz wymaganymi dokumentami na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
3. **INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:**W biurze Klasztoru Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), ul. Franciszkańska 12, 32-600 Harmęże   
   Osoba do kontaktów: Magdalena Michna-Czyrwik tel. 501484155, magdalena@centrumkolbe.pl
4. **PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).**
   1. Wykonawca podlega wykluczeniu w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).
   2. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 10.1. podlegają:
5. wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L 134, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE.L 78, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
6. wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L 134, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE.L 78, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
7. wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L 134, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE.L 78, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8. **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:**
   1. Formularz ofertowy.
   2. Wykaz wykonanych robót.
   3. Wykaz osób.
   4. Oświadczenie „sankcyjne”.
   5. Projekt i wizualizacje przebudowy schodów oraz dostosowania dojazdu do podnośnika.